绍兴市镜湖新区开发建设办公室文件

绍市镜办发〔2020〕40号

绍兴市镜湖新区开发建设办公室关于 进一步明确装配式建筑（容积率）奖励 项目认定有关工作的通知（试行）

各部室及单位、有关单位：

为认真贯彻落实《绍兴市人民政府办公室关于推进绿色建筑和建筑产业现代化发展的实施意见》（绍政办发〔2016〕108号）、《<关于推进绿色建筑和建筑产业现代化发展的实施意见>实施细则》（绍市建设〔2018〕180号）等相关文件精神,结合镜湖新区实际，就装配式奖励中墙体预制部分水平投影的面积不计算容积率（以下简称装配式奖励项目）有关问题作进一步明确，具体如下：

一、评价标准

1.2019年8月1日以后出让的土地应执行《装配式建筑评

价标准》（DB33/T1165-2019），2019年8月1日以前出让的土地按照《工业化建筑评价导则》执行。

2.规划设计条件书对装配式建筑有明确要求的，应按照相关要求执行。

二、评价认定程序

装配式奖励项目评价认定分三个阶段，第一阶段为设计阶段预评价，第二阶段为施工阶段现场核查，第三阶段为竣工验收阶段评定，具体如下：

（一）设计阶段预评价

1.申请装配式奖励的项目，建设单位应在施工图图审完成后向镜湖建筑管理部门申报，并提交《装配式奖励项目施工图审查机构意见》（附件1）、《装配式奖励项目设计阶段预评价申请表》（附件3）及其他申报材料。

2.镜湖建筑管理部门在收到申请之日起5个工作日内对申报材料进行初审，初审合格后组织装配式奖励项目设计阶段专家评审会，形成装配式奖励项目设计阶段专家评审会议纪要和《装配式奖励项目设计阶段专家预评价表》（附件5）。

3.通过设计阶段预评价的装配式奖励项目，镜湖建筑管理部门出具装配式奖励项目设计阶段预评价意见，作为建设工程规划许可中墙体预制部分水平投影的面积不计算容积率的依据。

（二）施工过程核查

1.镜湖建筑管理部门核发建筑工程施工许可证5个工作日内，向建设单位下发《装配式奖励项目核查通知书》（附件6），并同时向第三方核查机构下达核查任务。

2.第三方核查机构接受核查任务后，应根据开发办第三方核查委托协议的相关要求，制定核查工作方案，报镜湖建筑管理部门批准。

3.第三方核查机构根据批准的核查工作方案，开展相关核查工作，核查情况应书面形式报镜湖建筑管理部门。对核查发现的问题，镜湖建筑管理部门应及时发整改通知书。

4.核查工作结束后，第三方核查机构向镜湖建筑管理部门提交核查报告。

（三）竣工验收阶段评定

1.建设单位在装配式奖励项目实施完成后，向镜湖建筑管理部门提出最终评定申请，并提交《装配式奖励项目竣工验收阶段评价申请表》（附件7）、《实施装配式建造承诺书》（附件8）及其他相关材料。

2.镜湖建筑管理部门应在5个工作日内对相关资料进行初审，不符合要求的应提出补正意见，初审通过后组织开展竣工验收阶段的评价认定。

3.镜湖建筑管理部门组织装配式奖励项目竣工验收阶段专家评审会，并根据专家评审意见形成竣工验收阶段专家评审会议纪要。

4.建设单位根据专家评审会纪要进行整改，整改完成后提交整改报告，通过后专家组出具《装配式建筑专家认定表》（附件10），镜湖建筑管理部门根据专家组认定意见出具装配式奖励项目评价意见，作为建设工程规划核实确认中墙体预制部分水平投影的面积不计算容积率的依据。

三、相关工程规定

（一）核查工作规则

1.第三方核查机构在核查工作中，应严格按照工作规范开展核查工作，确保装配式奖励项目现场核查报告内容真实、准确。

2.第三方核查机构不得与被核查单位发生业务关系，也不得接受被核查单位其它关联企业的业务委托等；核查人员必须严格遵守核查纪律，不得收受礼金礼品和宴请。

3.建设单位及施工单位、监理单位应积极配合第三方核查机构开展核查工作，建设单位承担核查配合的主体责任，确保核查工作顺利开展。

4.镜湖建筑管理部门按照“双随机、一公开”的要求，定期或不定期对装配式奖励项目进行抽查，抽查结果作为竣工阶段的评价资料。

（二）评价认定规定

1.设计阶段的专家评审应依据装配式建筑相关规范，对设计单位、图审单位的设计文件、审核报告及其它材料进行评审，提出评审意见。

2.竣工验收阶段的专家评审应根据设计阶段的预评价意见及第三方核查机构提交的第三方现场核查报告进行综合评定，提出评审意见。

3.专家组从专家委员会名单中随机抽选，且不少于5人。评审项目的总承包、设计、施工、监理、构件生产或其他关联单位的人员不得担任评审专家。

4.通过设计阶段预评价的装配式奖励项目，涉及装配式相关内容发生重大变更的（主体结构变更、装配率变化、预制墙体水平投影面积变化等），应报原施工图审查机构审查，并重新进行预评价。

（三）相关单位的职责

1.建设单位对其提交的涉及装配式奖励项目认定、预制墙体水平投影面积、容积率奖励等的各类申报资料的真实性、准确性负责，承担主体责任。

2.设计单位、图审单位对其出具的涉及装配式奖励项目认定、容积率奖励等的相关设计文件资料的真实性、准确性负责。

四、申报资料要求

1.设计专项报告包括如下内容：每幢建筑按规定可不计入容积率的预制墙体水平投影面积；实际预制墙体水平投影面积；项目地上计容建筑面积；申请的可不计入容积率的建筑面积占地上计容建筑面积比；实际预制墙体水平投影面积占地上计容建筑面积比、装配率；项目的结构类型、预制构件拆分方案、采用装配式建造技术的应用范围及建造方案、预制构件统计清单及单体预制混凝土总用量、装配率计算过程等相关信息；对预制墙体构件信息单独列表说明，并提供计算的依据。

2.图审专项审查报告包括如下内容：重点说明装配率等相关指标是否符合《装配式建筑评价标准》DB33/T 1165-2019等相关标准要求，预制墙体水平投影面积是否符合等相关政策要求；并出具《装配式奖励项目施工图审查机构意见》（附件1）及《项目预制外墙面积计算表》（附件2）。

3.预测绘专项报告包括：在建筑面积预测绘时，需结合审查合格的施工图设计文件及施工图审查意见，对按规定可不计入容积率的预制墙体水平投影面积进行复核，并在出具的预测绘报告中对不计入容积率的面积予以单独列明。

五、相关行政许可对接

1.镜湖规划管理部门在办理规划方案确认时，允许建设单位在不超过奖励限额范围内申报奖励面积，并对装配式奖励的建筑面积予以明确，承诺严格按照相关标准实施装配式建筑要求及承诺与工程规划许可时申报奖励面积基本一致。

通过装配式建筑设计阶段预评价的建设项目，规划部门办理工程规划许可时，根据建筑管理部门预评价意见对预制墙体水平投影部分建筑面积进行预奖励，并在许可证备注说明，在工程证建筑面积后面加上“其中包含按规定不计入容积率核算的预奖励总建筑面积××平方米”，同时，根据测绘专项报告在附件中标注每一幢建筑“预制墙体水平投影面积××平方米”。

2.建设单位在编制首开预售方案时，应按照预奖励的建筑面积按幢确定冻结房源的具体位置（以套为单位），并向镜湖商品房预售管理部门及越城区房地产管理部门报备，确定的房源在评价认定前不得销（预）售。已经在预售的项目，在下期预售前完成报备。

通过装配式奖励最终评价认定的项目，由镜湖建筑管理部门函告越城区房地产管理部门，冻结的房源方可销（预）售。

3.申请装配式奖励的项目在工程规划许可时已经容积率预奖励的，但在竣工验收阶段未通过评价认定的，应取消奖励，具体办法另行制定。

4.建设单位以欺骗方式通过装配式奖励项目评价认定的，一经发现将撤销其奖励，并依法追究其法律责任。

5.本通知发布之前，已经在工程规划许可时进行容积率预奖励且已经动工建设的项目，评价认定工作参照本通知规定执行。

六、其他

本通知自印发之日起实施，未尽事项按照相关规定执行。上级相关标准、政策等发生调整时，本通知应相应调整。

附件：1.装配式奖励项目施工图审查机构意见

2.项目预制外墙面积计算表

3.装配式奖励项目设计阶段预评价申请表

4.装配式奖励项目设计阶段预评价申报材料清单

5.装配式奖励项目设计阶段专家预评价表

6.装配式奖励项目核查通知书

7.装配式奖励项目竣工验收阶段评价申请表

8.实施装配式建造承诺书

9.装配式奖励项目评价认定相关材料清单

10.装配式建筑专家认定表

绍兴市镜湖新区开发建设办公室

2020年9月21日

附件1

装配式奖励项目施工图审查机构意见

| 建设项目名称 |  |
| --- | --- |
| 建设地点 |  |
| 建设单位 |  | 建筑类型 |  |
| 高度及层数 |  | 结构类型 |  |
| 总建筑面积（平方米） |  | 不计入容积率的奖励面积 （平方米） |  |
| 装配式建筑概况 |
| 楼号 | 主体结构（Q1） | 围护墙和内隔墙（Q2） | 装修和设备管线（Q3） | 缺项（Q4） | 单体装配率（%） | 是否符合标准化设计及是否全装修 |
|  | 应用技术 | 应用比例 | 得分 | 应用技术 | 应用比例 | 得分 | 应用技术 | 应用比例 | 得分 |  |  |  |
| 1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核结论 | 经审查，本项目设计阶段装配率等装配式建筑相关要求符合《装配式建筑评价标准》DB33/T 1165-2019相关要求。 施工图审查单位（盖章） 年 月 日 |

附件2

××  项目预制外墙面积计算表

| 幢号 | 幢数 | 每栋预制外墙投影面积 （平方米） ① | 预制外墙投影面积（平方米） | 每栋地上建筑面积（按一般容积率计算口径，包含预制外墙面积） （平方米）② | 核算计容建筑面积（扣除符合规定的预制外墙面积） （平方米） ③ | 每栋符合规定不计入容积率的预制外 墙面积（平方米） ④（小于等于①） | 申请不计容的预制外墙面积（平方米） | 实际预制外墙占单栋楼的面积比例 （%） ⑤=①/③ | 申请不计容的预制外墙占计容建筑面积比（%） ⑥=④/③ | 单体装配率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核结论 | 经审查，本项目不计入容积率的预制墙体水平投影面积符合《绍兴市人民政府办公室关于推进绿色建筑和建筑产业现代化发展的实施意见》（绍政办发〔2016〕108号）、“关于印发《<关于推进绿色建筑和建筑产业现代化发展的实施意见>实施细则》的通知”（绍市建设〔2018〕180号）等装配式建筑容积率奖励相关政策的要求。 该项目实际预制墙体水平投影面积为 平方米，申请不计入容积率的的预制墙体水平投影面积为 平方米。 |

注：本表格一式五份。

面积计算（设计单位）盖章：                                   面积复核（房产测绘单位）盖章：

年   月   日                                                         年   月   日

附件3

装配式奖励项目设计阶段预评价申请表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 工程项目名称 |  |
| 工程项目地址 |  |
| 建设单位 | （盖章） |
| 项目用地面积 | ㎡ | 总建筑面积 | ㎡ |
| 实施装配式建造总面积（不含地下室） | ㎡ | 申请不计入容积率的奖励面积 | ㎡ |
| 不计入容积率的奖励面积占总计容面积百分比 | % | 是否全装修 | □是 □否 □其他 |
| 项目实施依据标准及指标 | □《建筑工业化评价导则》（2016年1月） □《装配式建筑评价标准》DB33/T1165-2019 |
| 结构体系 | □预制混凝土结构 □ 钢结构 □钢与混凝土混合结构 □现代木结构 □其他装配式结构 （选项打∨） |
| 预制构件类型 | □叠合楼板 □混凝土预制楼梯 □预制阳台板 □预制设备平台 □预制凸窗 □预制非承重外围护墙 □预制非承重内隔墙 □预制梁 □预制剪力墙 □预制柱 □其他 （选项打∨） |
| 建筑类型 | □高层住宅（ # ~ #） □排屋（ # ~ #） □洋房（ # ~ #） □合院（ # ~ #） □其他 （选项打∨） |
| 设计单位名称： |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 施工单位名称： |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 监理单位名称： |
| 项目总监理工程师 |  | 联系电话 |  |
| 预制构件供应单位名称： |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 二、进度计划安排 |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |
| 三、实施装配式建造方案介绍 |
| 实施装配式建造单体栋号 | 结构类型 | 层数 | 地上建筑面积（m2） | 装配率 |
|  | □ 装配式混凝土 □ 装配式钢结构 □ 装配式混合结构 □ 其他 |  |  |  |
| 四、其他需要说明的装配式建筑设计、建造情况 |
| 说明各单体采用的在主体结构、围护墙和内隔墙、装修和设备管线三个方面应用的装配式建筑技术及实施方案。 |

说明：本表格应于设计阶段评价前，按工程项目标段由建设单位填写，每个项目标段一张表格，一式三份。

附件4

装配式奖励项目设计阶段预评价申报材料清单

1.《装配式奖励项目设计阶段预评价申请表》；

2.《施工图设计文件审查合格书》和施工图设计文件；

3.《装配式奖励项目施工图审查机构意见》和图审专项报告；

4.《项目预制外墙面积计算表》；

5.预测绘专项报告，体现不计入容积率的预制墙体水平投影面积核算结果（加盖建设单位和测绘单位公章）；

6.装配式建筑设计专项报告，体现每幢建筑按规定可不计入容积率的预制墙体水平投影面积、装配率、全装修实施方案等相关内容（加盖建设单位和设计单位公章）；

7.其它证明材料。

附件5

装配式奖励项目设计阶段专家预评价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目地址 |  |
| 建设单位 |  |
| 一、专家组意见或建议 |
| 二、专家组认定结果： 根据建设单位提供的相关评审资料，本项目涉及政策性奖励的装配式建筑（包括 #、 #、 #、 #、、）设计阶段满足《装配式建筑评价标准》DB33/T1165-2019对装配率的要求。不计入容积率的预制墙体水平投影面积满足装配式建筑容积率奖励相关政策的要求。 |
| 三、专家组成员签名： 年 月 日 |

说明：本表格专家组认定结果可根据项目实际情况修改，但应对项目是否满足装配式建筑相关评价标准及政策性奖励相关要求给出明确的认定意见。

附件6

装配式奖励项目核查通知书

（建设单位） ： 
    根据装配式建筑相关政策及土地出让条件的相关条款，你单位开发的    （地块名称）  项目应按规定实施装配式建筑。为提高装配式建筑容积率奖励事项的办事效率，加快推进项目实施，根据有关文件精神，现将奖励事项的评价认定有关事宜通知如下：
    1.如该项目申请装配式建筑容积率奖励的，你单位应在施工图设计及图审时按要求委托设计单位及图审单位出具有关装配式建筑评价报告。并按照相关规定向我办质安中心申请装配式奖励项目设计阶段预评价。
    2.装配式建筑容积率奖励预评价通过后，规划部门方可办理工程规划许可确认装配式建筑奖励不计容面积；对装配式建筑设计阶段评价未通过的，不得核定奖励不计容面积。
    3.我办将委托浙江工业大学工程设计集团有限公司作为第三方核查单位，对该装配式奖励项目进行核查工作，请予配合。

对装配式建筑评价未通过、未按照施工图设计文件要求实施装配式奖励项目，我办将取消奖励，对增加的容积率按规定进行处理。
    （联系人：       ，电话：        ）

绍兴市镜湖新区开发建设办公室
                                   年 月 日

附件7

装配式奖励项目竣工验收阶段评价申请表

| 工程项目名称 |  |
| --- | --- |
| 工程项目地址 |  |
| 建设单位 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| ： 由我公司投资建设的位于 （项目地址） 的 （项目名称） ，......（项目项概况、结构体系、奖励内容、全装修实施情况、通过验收的情况等）。 已按相关要求提交了装配式建筑评价所需材料，现申请对项目进行装配式建筑评价。 建设单位（盖章）： 法人代表（签字）： 年 月 日 |

说明：本表格应于装配式建筑评价认定前，按工程项目标段由建设单位填写，每个项目标段一张表格，一式三份。

附件8

实施装配式建造承诺书

我公司郑重承诺：

位于绍兴市 （区县、地点）的  （项目名称） 为我公司开发建设的房地产商业住宅项目，本项目共有单体建筑   栋，其中实施装配式建造   栋，涉及容积率奖励的单体建筑   栋，容积率奖励面积   平方米，我公司郑重承诺：

一、项目中实施装配式建造的各单体建筑装配率（和预制墙体水平投影面积）等指标，均符合相关评价标准和政策规定的要求；

二、实施装配式建造的各单体建筑严格按照相关评价标准、政策规定及施工图纸进行施工建造；

三、项目已严格按照相关标准、政策规定及施工图实施全装修；

四、对于专家评审会上提供的所有项目资料，均和项目实际相符，不存在弄虚作假行为；

五、若存在不按图施工或违反相关规定等骗取政策奖励的行为，对于涉及资金奖励的，将主动放弃申请奖励，若已领取奖励将退还全部奖励金额；对于涉及容积率奖励的，对还未出售的奖励面积收归国有，对于已出售的奖励面积，按照成交均价换算成成交金额上缴国库，并接受有关部门处罚。

特此承诺。

承诺单位（公章）：

法人代表（签字）：

日期：     年  月  日

附件9

装配式奖励项目评价认定相关材料清单

1.项目施工图、竣工图（建筑、结构、电气、给排水、暖通、室内装修等专业）、非砌筑墙体排版图、装配式建筑设计文件及相关设计变更文件；

2.施工图审查合格证明文件等；

3.设计阶段预评价专家意见表；

4.应用BIM技术相关证明材料、项目IFC格式的BIM文件；

5.设计单位出具的装配式建筑专项实施情况说明，对是否存在涉及装配率、预制墙体水平投影面积等指标改变的设计变更做出明确说明（加盖设计单位公章）；

6.监理单位出具的装配式建筑专项监理报告，对预制构件进场验收、装配式建筑施工质量、全装修质量是否满足相关标准规范要求等情况作出明确说明。并提供预制构件现场吊（安）装、套筒灌浆等预制构件装配关键工序的影像资料，影像资料应包括每一栋实施装配式建筑建造的单体建筑（加盖监理单位公章）；

7.施工单位出具的装配式建筑专项施工总结报告，说明项目的装配式建筑专项实施过程，并对项目按图施工、施工质量及全装修质量是否满足相关标准规范要求等情况作出明确说明（加盖施工单位公章）；

8.预制构配件供应单位应出具完整的构配件供应清单及相应的预制构件合格证，并统计各单体预制混凝土实际用量（加盖预制构配件供应单位公章）；

9.建设单位出具的装配式建筑实施总结报告，依照《装配式建筑评价标准》DB33/T1165-2019及容积率奖励相关政策文件，对项目实际装配率、实施全装修、应用BIM技术、标准化设计、容积率奖励要求落实情况等逐条做出详细说明，并给出佐证材料（加盖建设单位公章）；

10.其它证明材料。

附件10

装配式建筑专家认定表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目地址 |  |
| 建设单位 |  |
| 一、专家组意见或建议 |
| 二、专家组认定结果： 根据建设单位提供的相关评审资料，本项目涉及政策性奖励的装配式建筑（包括 #、 #、 #、 #、、、、、、）满足《装配式建筑评价标准》DB33/T1165-2019的相关要求，可认定为装配式建筑。 项目不计入容积率的预制墙体水平投影面积满足装配式建筑容积率奖励相关政策的要求。 |
| 三、专家组成员签名： 年 月 日 |

说明：本表格专家组认定结果可根据项目实际情况修改，但应对项目是否满足装配式建筑相关评价标准及政策性奖励相关要求给出明确的认定意见。

抄送：市自然资源和规划局、市建设局；越城区建交局。

绍兴市镜湖新区开发建设办公室综合事务部      2020年9月21日印发